扬州市中心城区城镇污水处理设施更新改造工程技术咨询服务项目

公开招标文件

污水处理行业当前已从规模扩张进入存量提质时代，高质量运营成为行业的重点关注方向，污水处理设备更新换代是高质量运营中重要的一环。

为响应国家及地区政府《推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案》，加快扬州市城镇生活污水处理设施设备升级，提升节能环保服务的效率与效果，扬州洁源环境股份有限公司（以下简称“洁源公司”）开展扬州市中心城区城镇污水处理设施更新改造工程实施工作。现对本工程相关咨询服务项目召开招标工作，洁源公司具体要求如下：

一、项目情况介绍

- a、项目概述

项目名称：扬州市中心城区城镇污水处理设施更新改造工程

建设地点：洁源公司下属汤汪、六圩、北山污水处理厂

联系人：张传标 18952798198

二、投标方服务内容

（1）协助洁源公司开展本项目的立项申报；

（2）编制节能申报表；

（3）编制资金申请报告；

（4）协助洁源公司开展国家政策性补助申请，如国债、超长期特别国债、中央预算内投资、地方财政等；

（5）项目执行过程中，投标方开展国家政策性补助申报材料的编写、评审、申报、检查、验收等。

二、报价形式

1.本项目价格分两种，基础服务费或酬金。

基础服务费或酬金包含为开展服务内容涉及到的一切费用（包括但不限于为完成本项目成果文件编制涉及到的报告编制、立项申报、沟通协调、现场踏勘、差旅费、风险、增值税费6%等全部服务费用）。

酬金为如投标方协助洁源公司申请到国家政策性补助的奖励，但当酬金计算金额大于洁源公司给与的基础服务费，则洁源公司仅支付酬金，无需再额外支付基础服务费。酬金计算方式为实际申请补助资金*补助比例，具体费用执行标准如下：

1）若酬金≤基础服务费，则洁源公司按照基础服务费支付费用；

2）若酬金＞基础服务费，则洁源公司按照酬金支付费用，不再额外支付基础服务费。

2.限价

基本服务费用最高限价：9.5万元，超过最高限价的作无效处理。

酬金补助比例：1%。

三、投标材料要求

提供但不限于以下加盖公章复印件材料一套：

1、投标函（原件）

2、营业执照副本或民办非企业单位登记证书或事业单位法人证书等相关身份证明材料(复印件加盖投标人公章)。

3、若法定代表人参加投标的，须提供本人身份证复印件；若授权代表参加的，须提供法人授权书和授权代表身份证复印件。

4、无重大违法记录书面说明（原件）

5、本项目技术方案。

四、付款方式

1、本服务基础服务费用支付方式：合同签订后的三十个工作日内，支付合同价款的10%，项目立项申报完成后支付至合同价款的50%，项目补助资金申报完成后支付至合同价款的80%，项目竣工验收无任何争议后付清。

2、本服务酬金支付方式：若酬金＞基础服务费，则补助资金到账后支付酬金超出基础服务费的部分。

五.中标模式：综合评标法。

| 序号 | 评分项目 | 评分细则 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 基本服务费投标报价 （20分） | 以满足招标文件要求的有效基本服务费报价（单价总和）的算术平均值为基准价（投标单位≥5家时，去掉一个最高价和一个最低价，以其余评标价的算数平均值的97%为基准值。基本服务费投标报价等于评标基准价的得满分20分，其他报价每高于基准价2%扣0.1分，每低于基准价2%扣0.05分，偏离不足2%的，按照插入法计算得分，保留两位小数（四舍五入）。 注：评审委员会认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响服务质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评审现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效响应处理。 |
| 2 | 咨询服务方案 （45分） | 1、项目建设背景、需求分析及产出方案（10分）：： 须包含：项目建设背景、规划政策符合性、企业发展战略需求分析、项目市场需求分析、项目建设必要性等 综合评定打分原则：背景分析深刻、政策符合性论证充分、需求分析全面、必要性论证有力，内容全面具体、针对性强得10-7（含）分；背景分析较深刻、政策符合性论证较充分、需求分析较全面、必要性论证较有力，内容较全面具体、针对性较强得6-3（含）分；背景分析不够深刻、政策符合性论证不够充分、需求分析不够全面、必要性论证不够有力，内容不全面具体、针对性弱得2-1（含）分；无相应内容不得分。 |
|  |  | 2、项目建设方案（15分）: 须包含：设备方案、工程方案、节能降碳方案、建设管理方案等。 综合评定打分原则：各方案详细、技术先进、经济合理、可操作性强且相互协调，设备方案选型合理、技术指标先进，工程方案考虑全面、确保影响最小，节能降碳方案分析充分、数据详实，建设管理方案明确可行得15-9（含）分；各方案较详细、技术较先进、经济较合理、可操作性较强且相互基本协调，设备方案选型基本合理、技术指标满足需求，工程方案考虑基本全面、确保影响较小，节能降碳方案分析基本充分、数据较为详实，建设管理方案较为明确可行得9-6（含）分；各方案不够详细、技术一般、经济性一般、可操作性一般且相互协调性较差，设备方案选型不够合理、技术指标一般，工程方案考虑不足、可能影响较大，节能降碳方案分析不足、数据不详实，建设管理方案不明确可行得6-3（含）分；各方案有部分缺失或内容空泛得3-1（含）分；无相应内容不得分。 |
|  |  | 3、项目投融资及财务方案（10分）： 须包含：投资估算、资金筹措方案、盈利能力分析、国民经济分析等 综合评定打分原则：投资估算准确、资金筹措方案可行、盈利能力分析充分、国民经济分析合理得10-7（含）分；投资估算较准确、资金筹措方案较可行、盈利能力分析较充分、国民经济分析较合理得6-3（含）分；投资估算不太准确、资金筹措方案不太可行、盈利能力分析不太充分、国民经济分析不太合理得2-1（含）分；无相应内容不得分。 |
|  |  | 4、项目保障措施（5分）： 须包含：项目质量、工作进度的保障措施 综合评定打分原则：保障措施重点突出、合理明确、针对性、可操作性强得5分；保障措施合理性、针对性、可操作性一般得2分；无相应内容不得分。 |
|  |  | 5、服务承诺（5分）： 须包含：服务目标、服务内容等相关承诺 综合评定打分原则：服务目标、服务内容等相关承诺要素科学、合理、实际可操作性强的得5分；服务目标基本明确，相关承诺实际可操作性较差得2分；无相应内容不得分。 |
| 4 | 项目组成员 （10分） | 项目负责人、结构负责人、电气负责人、建筑负责人、给排水专业负责人具备高级工程师的，每提供上述1个人员得2分，本项最高得10分； 注：（1）须提供上述人员名单、职称证书等相关证明材料的原件复印件并加盖供应商公章，不提供不得分。 |
| 5 | 企业业绩 （15分） | 1、咨询服务业绩（10分） 投标人具自2022年1月1日以来，投标方承担过污水处理厂项目建议书或者可行性研究报告编制的，每一项得2分，满分10分。 注：证明材料需提供咨询合同和立项报批文件扉页，证明材料须体现咨询单位名称，时间以合同时间为准。 |
|  |  | 2、资金申请业绩（5分） 投标人具自2022年1月1日以来，投标方协助甲方完成污水处理厂项目国家补助的，每项得5分，满分5分。 注：证明材料需提供立项报批文件扉页和备案或批复文件，证明材料须体现咨询单位名称和补贴资金使用计划，时间以备案或批复文件时间为准。 |
| 6 | 企业综合实力 （10分） | 供应商获得过省级咨询工程协会颁发的排水工程咨询获奖的，每一项得3分，满分6分。（需提供获奖证书复印件加盖供应商公章） 供应商同时具有IS09001认证证书、IS014001认证证书和工程咨询综合信息甲级证书者得4分；只具备其中二项者得2分；具备一项者得1分。本项最高得4分。均不具备者不得分（需提供有效期内的证书复印件加盖供应商公章） |

六.合同签订：若贵单位中标，我方将通知贵单位签订后续合同。

七、投标文件的中标、提交方式、时间及地点

1、提交方式：投标文件必须按要求密封，并将纸质投标文件直接送达或者邮寄。

2、提交地点：扬州市广陵区汤汪路1号 扬州洁源环境股份有限公司物资采购处211办公室

3、联系人：董石语    联系电话：13382752557

4、提交截止时间： 2025年5月26日上午10：00前将纸质投标文件邮寄或送达我单位，超过投标截止时间送达的文件不予接受（采用邮寄方式的以我单位签收时间为准）。

5、参加投标企业的文件一概不退，资料封存归档。

- 资格证明文件及开标一览表

投标函格式

致：扬州洁源环境股份有限公司

根据贵方的扬州市中心城区城镇污水处理设施更新改造工程咨询服务项目招标文件，正式授权下述签字___________(姓名)代表我方______________（投标人的名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。

据此函，__________签字人兹宣布同意如下：

1.按招标文件规定的各项要求，向买方提供所需货物与服务。

2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。

3.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

4.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

6.一旦我方中标,我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在招标文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。

7.与本投标有关的正式通讯地址为：

地 址：

邮 编：

电 话：

传 真：

投标人开户行：

账 户：

行 号：

法定代表人或授权代表（签字）：

投标人名称（公章）：

日 期：________年____月____日

法人授权书

本授权书声明：________________（投标人名称）授权________________（被授权人的姓名）为我方就扬州市中心城区城镇污水处理设施更新改造工程咨询服务项目采购活动的合法代理人，以本公司名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。

被授权人签字：

联系电话（手机）：

单位名称：_____________________________________

授权单位盖章：_________________________________

地址：

日期：

被授权人身份证复印件：

参加本次采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

声  明

我公司郑重声明：参加本次采购活动前 3 年内，我公司在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

供应商名称（公章）：

法定代表人或授权代表签字：_______________________

日期：______年    月    日